AI赋能ASD儿童语言能力产品需求文档（PRD）

文档版本： V1.0

产品阶段： MVP / 立项展示

产品形态： 微信小程序（儿童端 + 家长端；内容配置先采用后台数据文件）

暂定产品名： 星语桥

目标版本： 两个社会情境完整闭环

编制日期： 2026年9月15日

文档说明

本文档用于两个目的：第一，帮助团队在竞赛、立项和答辩中清晰说明产品价值、产品边界和实现路径；第二，作为首版小程序开发、内容设计、AI联调和试点测试的共同依据。

本文档中的“训练”指在家长陪同下的结构化语言练习，不指医疗诊断、临床治疗或康复效果承诺。MVP仅验证产品流程是否可用、AI反馈是否恰当，以及家庭任务能否完成，不据此得出临床疗效结论。

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-15 | 根据现有项目材料形成首版精简PRD | 待团队确认 |

待确认事项

| 编号 | 待确认内容 | 当前处理方式 |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | NCP人格画像方法的具体字段、量表和授权方式 | 先定义产品接入字段，等待方法论负责人校准 |
| TBD-02 | 试点家庭数量、周期、评估工具和伦理审批 | 在“试点建议”中给出基线，正式方案另行确认 |
| TBD-03 | 语音识别服务商、DeepSeek API预算和并发额度 | 通过模型适配层保留替换能力 |
| TBD-04 | 两个情境的话术是否经特教教师最终审核 | 上线前必须完成专家审核并留痕 |

目录

1. 项目摘要

2. 背景与问题定义

3. 产品定位与目标

4. 用户角色与目标画像

5. MVP范围与版本边界

6. 产品结构与核心流程

7. 功能需求

8. AI交互与技术方案

9. 两个MVP社会情境

10. 家长任务卡与反馈机制

11. 数据、安全、伦理与合规

12. 指标体系与试点方案

13. 开发排期与里程碑

14. 风险与应对

15. 验收标准

16. 附录

1. 项目摘要

1.1 产品一句话

“星语桥”是一款面向轻中度ASD儿童的AI语言情景训练小程序：孩子在家长陪同下，通过语音与AI完成社会情境对话；产品先用“选词成句”解决“说不出来”，再用“情景演练”解决“什么时候说、怎么说”，最后通过家长任务卡把线上练习迁移到真实生活。

1.2 核心问题

现有产品通常集中在两类方向：一类是沟通辅助，帮助孩子把词语组合成句子；另一类是社交情境模拟，帮助会说短句的孩子理解和使用场景语言。两类产品各自有价值，但单独使用时存在断层：孩子可能“学会了句子，却不知道什么时候使用”，也可能“懂场景，却没有表达能力完成任务”。

本项目将两类能力合并到一次训练中，形成以下闭环：

1. 识别场景和对话意图。

2. 选择或组合目标词句。

3. 用语音说出完整表达。

4. AI识别表达并给出即时、低压力的反馈。

5. 根据错误或停顿进行重说、提示或家长辅助。

6. 生成一张现实生活任务卡，由家长带孩子完成迁移。

7. 家长回填完成情况，形成下一次训练的参考。

1.3 MVP成功定义

MVP不追求覆盖所有ASD儿童，也不把分数高低当作治疗效果。首版成功的判断标准是：

• 目标儿童能在家长陪同下完成两个情境中的至少一个完整训练闭环。

• AI能够在预设情境内正确识别主要意图，并给出简洁、积极、可执行的反馈。

• 遇到识别失败、答非所问或拒绝回答时，产品能稳定进入“重说—提示—家长辅助”路径，不把失败归因于孩子。

• 训练结束后能够自动生成可执行的家庭任务卡，并支持家长回填。

• 试点过程具备基本的知情同意、数据最小化和随时退出机制。

1.4 产品边界

MVP做：

• 两个结构化社会情境。

• 儿童端语音训练。

• 家长端陪练提示与任务卡。

• DeepSeek API逻辑验证。

• NCP画像字段注入。

• 对话安全规则、异常退出和基础数据记录。

MVP不做：

• 孤独症诊断或严重程度判断。

• 临床疗效证明或康复承诺。

• 开放式、无边界AI聊天。

• 面向完全不识字、无法理解简单指令或无法在家长辅助下停留的儿童。

• 情绪危机、自伤、他伤或严重行为问题的处置。

• ASD-iLLM正式训练、微调和生产部署。

• 学校、康复机构和医生之间的数据互通。

2. 背景与问题定义

2.1 用户处境

ASD儿童在社交沟通、环境适应、感官处理和情绪行为方面可能存在显著差异。幼小衔接等环境变化会提高适应压力，语言表达不足又会进一步影响同伴互动、需求表达和社会融入。家庭是最主要的日常支持环境，家长在儿童训练和现实迁移中不可替代。

现有项目材料显示，目标儿童并非完全不会表达，而是经常处在以下中间状态：

• 能说单字或短句，但难以主动组合成完整表达。

• 能重复熟悉句子，但换一个场景后不会使用。

• 能理解部分指令，但需要视觉提示、等待和家长引导。

• 愿意与熟悉成人互动，但在陌生或高刺激情境中容易退缩。

• 注意力维持时间较短，对批评、噪音和复杂界面敏感。

2.2 现有方案的断层

| 方案类型 | 主要解决问题 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 沟通辅助 | 把词语组合成句子，解决“不会说” | 容易停留在仿说和单句练习，缺少情境迁移 |
| 社交情境模拟 | 在特定场景中练习表达，解决“怎么用” | 可能超出儿童当前语言能力，导致无法完成任务 |
| 单纯AI聊天 | 提供即时对话和陪伴 | 目标不稳定、反馈不可控、难以形成训练闭环 |
| 家长自行指导 | 能结合真实生活，灵活性高 | 缺少分步提示、统一话术和数据反馈，家长压力较大 |

2.3 本项目的解决思路

本产品把语言能力拆成“表达基础”和“场景运用”两个层次，并在同一轮AI对话中连续训练：

• 表达基础：通过词卡、选词成句、完整句示范和仿说降低表达门槛。

• 场景运用：通过角色对话、场景目标和角色反馈说明“这句话为什么合适”。

• 现实迁移：训练后生成家庭任务卡，把AI场景转化为真实互动任务。

• 家长支持：向家长提供简短、统一、低负担的陪练提示和记录入口。

• 个性化：通过NCP画像调整语速、句长、兴趣词、提示数量、奖励方式和支持策略。

2.4 研究与实践依据

现有材料中的实践研究强调，ASD儿童干预需要个性化支持、家校沟通、家长赋能以及真实生活场景中的持续练习。本产品的任务卡和亲子迁移设计与该路径一致。

关于ASD儿童父母压力与应对策略的系统综述与元分析提示：投入型应对通常与较低压力相关，而转移型、回避型应对与较高压力相关；家长压力是多维度的。由此得到的PRD启示是：家长端应尽量降低操作和理解成本，给出可执行的下一步，而不是向家长堆叠复杂术语或增加额外评估负担。该研究不能直接证明本产品能够降低家长压力，相关功能只作为设计依据。

3. 产品定位与目标

3.1 产品定位

定位： 家长陪同下的ASD儿童语言情景训练辅助工具。

核心价值： 将“能说一句”推进到“在合适场景中说，并尝试在真实生活中使用”。

核心机制： 选词成句 + AI情景对话 + 自动反馈 + 家庭任务。

3.2 产品目标

#### 用户目标

• 让孩子在低压力、可预测的流程中完成3至5分钟的语言练习。

• 让孩子知道当前目标句、说这句话的场景和说错后可以如何重试。

• 让家长知道何时等待、何时提示、何时停止，减少无效催促。

• 让训练结果转化为一个现实生活可执行的小任务。

#### 业务与项目目标

• 完成可演示、可试点、可迭代的两个情境MVP。

• 验证结构化场景与语音交互闭环的可用性。

• 形成首版情境脚本、NCP画像字段、提示词规范和AI评估集。

• 为后续场景扩充、模型替换和个性化策略提供基础。

3.3 核心假设

• 若把目标句子和当前场景同时呈现，儿童比只做仿说更容易理解句子的用途。

• 若能根据NCP画像调整提示强度和语速，儿童完成训练的概率更高。

• 若训练反馈不强调“错误”，而强调“再试一次”和“可以这样说”，儿童的使用压力更低。

• 若每次训练只生成一个明确家庭任务，家长更可能完成现实迁移。

• 若AI只负责受限场景中的判断与反馈，而不自由生成课程，产品更可控。

3.4 非目标

• 不以AI替代家长、特教教师、语言治疗师或心理专业人员。

• 不用训练分数对儿童做能力标签。

• 不将家长回填结果解释为医学疗效。

• 不在MVP中追求开放式自由聊天和无限话题。

4. 用户角色与目标画像

4.1 主要用户：目标儿童

MVP目标画像：

• 年龄约4至8岁。

• 处于轻中度支持需求范围。

• 能理解与日常经验相关的简单指令。

• 能发出单字、词语或短句，但主动组合和场景使用不稳定。

• 注意力可维持约3至5分钟，需要视觉提示和家长辅助。

• 对熟悉成人有基本互动意愿，能够接受手机或平板上的短时活动。

排除标准：

• 无法理解简单指令，且无明显可用的视觉或动作回应方式。

• 存在未受控的听力、视力问题，影响语音或视觉交互。

• 存在频繁自伤、他伤、走失等高风险行为，现场无专业人员支持。

• 无家长或监护人陪同，且无法完成知情同意。

• 对AI语音、屏幕内容或场景图片出现明显过度反应，无法通过退出机制缓解。

4.2 次要用户：家长或主要照顾者

• 是知情同意、账户管理和任务回填的责任人。

• 训练时坐在儿童身边，但只提供最小必要辅助。

• 需要看得懂、做得到的提示，不接受长篇专业术语。

• 可能面临较高养育压力和时间压力，家长端操作应尽量在1分钟内完成。

• 可以暂停训练、选择跳过、报告不适，并随时退出。

4.3 专业支持角色：指导老师或特教老师

• 审核情境目标、语言难度、家长话术和安全规则。

• 参与AI评估集和可接受回答范围设计。

• 在试点中观察训练，不直接替产品做诊断结论。

• 对高风险或不适宜内容拥有最终下线权。

4.4 运营与内容角色

• 配置情境、轮次、目标句、可接受表达、提示词和任务卡。

• 查看聚合后的训练完成率与AI异常记录。

• MVP无需完整运营后台，可使用结构化JSON或数据表配置。

5. MVP范围与版本边界

5.1 MVP必须交付

| 模块 | MVP内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 儿童端入口 | 监护人同意、昵称、基础画像、进入训练 | P0 |
| 情境选择 | “加入搭积木”“户外休息与需求表达” | P0 |
| AI对话 | 每场景3轮左右、受控分支、一次只问一个问题 | P0 |
| 选词成句 | 词块排序、完整句示范、语音播放 | P0 |
| 语音识别 | 录音、转写、置信度或有效内容判断 | P0 |
| AI反馈 | 通过、部分通过、未识别、答非所问、拒答等状态 | P0 |
| 重试机制 | 重说、提示、显示目标句、家长辅助 | P0 |
| 家长陪练 | 当前提示、暂停、跳过、结束、异常报告 | P0 |
| 训练总结 | 完成轮次、独立表达、提示次数、家长观察 | P0 |
| 任务卡 | 自动生成一个现实任务，支持回填 | P0 |
| AI适配层 | 首版接入DeepSeek API，保留后续模型替换 | P0 |
| NCP画像 | 注入语速、句长、兴趣、感官触发、提示偏好等字段 | P0 |
| 安全控制 | 中止按钮、无诊断、家长可见提示、异常记录 | P0 |
| 内容配置 | JSON或表格配置两个场景 | P0 |

5.2 MVP建议交付

• 轻度激励动画或贴纸奖励。

• 家长可调整AI语速和音色。

• 家长查看最近3次任务完成情况。

• 开发同学可查看非敏感的AI调用日志。

5.3 明确延期

• ASD-iLLM正式部署。

• 长期个性化模型训练。

• 开放式自由聊天。

• 学校端、教师端和机构端。

• 医疗量表自动评分。

• 多儿童账号、多家庭成员协作。

• 复杂商城、积分体系或社交排行。

6. 产品结构与核心流程

6.1 信息架构

| 一级模块 | 儿童端 | 家长端 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 选择场景、继续上次训练 | 查看任务、最近记录、设置 |
| 训练前 | 场景图片、目标说明、语音试听 | 陪练提示、开始前须知 |
| 训练中 | AI提问、词块、录音、重试 | 当前辅助建议、暂停、跳过、退出 |
| 训练后 | 简短奖励、完成总结 | 总结、任务卡、观察回填 |
| 设置 | 语音速度、重复播放 | 同意管理、数据删除、账户设置 |

6.2 核心用户旅程

1. 家长首次进入，阅读并确认知情同意和数据使用说明。

2. 家长填写最小画像信息，选择儿童当前语言水平、兴趣和提示偏好。

3. 家长把手机交给儿童，进入守护式儿童模式。

4. 儿童选择情境，AI先播放场景说明和目标。

5. AI发起第一轮提问，儿童可以听第二遍。

6. 儿童先尝试自由回答；若无法回答，可查看词块并选词成句。

7. 儿童按完整句说话，系统进行语音识别和意图判断。

8. AI根据状态给出肯定、重说、提示或家长辅助提示。

9. 完成预设轮次后，儿童获得简短反馈，家长进入总结页。

10. 系统生成一张现实任务卡，家长在合适时间完成并回填。

6.3 关键状态机

| 状态 | 系统行为 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| SCENE_READY | 展示场景、播放目标 | 儿童点击开始 |
| AI_PROMPT | AI提出一个问题 | 播放完成 |
| LISTENING | 采集儿童语音 | 录音结束 |
| TRANSCRIBING | 语音转写 | 得到文本或失败 |
| EVALUATING | 判断意图和表达完整度 | 得到结构化结果 |
| FEEDBACK | 播放积极反馈 | 播放完成 |
| HINT | 展示词块或完整句 | 儿童再次回答 |
| PARENT_ASSIST | 展示家长短提示 | 儿童再次回答或跳过 |
| NEXT_TURN | 进入下一轮或结束 | 达到预设轮次 |
| SUMMARY | 生成训练总结 | 家长查看 |
| TASK_CARD | 生成家庭任务 | 家长确认 |
| ABORTED | 保存退出原因，不评价儿童 | 用户主动退出或安全中止 |

7. 功能需求

7.1 儿童端

| 编号 | 需求 | 规则与验收要点 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 进入训练 | 仅由家长完成同意和画像设置后进入；儿童模式不能访问账户设置 |
| C-02 | 场景选择 | 首版固定展示两个场景，每个场景有图片、名称和一句话目标 |
| C-03 | AI语音提问 | 采用TTS播放；支持重播；每轮只问一个问题；默认不超过20个汉字 |
| C-04 | 词块辅助 | 展示2至5个词块，支持点选排序；可选“帮我看看完整句” |
| C-05 | 自由表达 | 儿童可在不点击词块时直接录音回答 |
| C-06 | 录音控制 | 提供大尺寸录音按钮；录音期间有清晰状态；允许取消 |
| C-07 | 语音识别 | 输出文本、置信度和识别状态；低置信度不能直接判定为错误 |
| C-08 | AI反馈 | 按有效、部分有效、未听清、无关回答、沉默或拒答分类反馈 |
| C-09 | 重试 | 第一次失败直接重说；第二次显示词块；第三次显示完整句并提示家长辅助 |
| C-10 | 正向反馈 | 肯定具体行为，如“你说清楚了想一起玩”，不使用“你真聪明”等空泛评价 |
| C-11 | 暂停与退出 | 儿童端和家长端均可暂停；退出不扣分、不出现失败动画 |
| C-12 | 训练结束 | 完成两个或三个预设轮次后结束；异常退出仍保留必要状态 |

7.2 家长端

| 编号 | 需求 | 规则与验收要点 |
| --- | --- | --- |
| P-01 | 知情同意 | 首次使用必须阅读并确认；支持撤回同意 |
| P-02 | 基础画像 | 填写年龄、语言水平、兴趣、提示偏好和风险提示；不要求诊断证明 |
| P-03 | 陪练提示 | 每个阶段只显示一条短提示，避免家长连续追问 |
| P-04 | 辅助记录 | 家长可标记“独立回答”“提示后回答”“家长代答”“跳过” |
| P-05 | 训练总结 | 展示轮次、识别状态、提示次数和下次建议，不使用临床结论 |
| P-06 | 任务卡 | 显示场景、目标句、3个步骤、观察点和预计时长 |
| P-07 | 任务回填 | 支持“已完成 / 部分完成 / 未完成 / 暂不适用”以及可选文字备注 |
| P-08 | 数据管理 | 支持查看已保存数据、撤回同意、申请删除 |
| P-09 | 异常反馈 | 家长可报告“孩子明显不适”“AI回答不合适”“识别经常错误”等问题 |

7.3 内容与后台

| 编号 | 需求 | 规则与验收要点 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 场景配置 | 场景、目标、轮次、分支和任务卡可配置，不写死在页面代码中 |
| A-02 | 应答范围 | 每个目标意图配置标准句、可接受变体和相似表达示例 |
| A-03 | 安全规则 | 维护禁用话题、紧急退出话术和异常上报规则 |
| A-04 | 版本管理 | 每次场景和提示词修改需记录版本、修改人和审核状态 |
| A-05 | 聚合数据 | 仅查看去标识化后的完成率、重试次数和异常类型 |

8. AI交互与技术方案

8.1 首版技术链路

`微信小程序录音 → ASR语音转写 → 对话状态机 → DeepSeek API结构化判断 → 规则校验 → TTS语音反馈 → 记录训练状态`

AI不负责自由生成整节课。每个场景由产品侧定义目标、轮次、候选分支和可接受表达，大模型只完成受限判断与适合儿童的反馈生成。这样可以降低幻觉、越界和难控风险。

8.2 模型分工

| 环节 | 负责内容 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| ASR | 将儿童语音转换为文本 | 输出置信度；低置信度进入重说而非判错 |
| 意图判断 | 判断是否表达目标意图 | 返回结构化标签，不只返回自然语言 |
| 表达评估 | 判断完整度、关键词和可替代说法 | 接受语义等价表达，不机械匹配唯一标准句 |
| 反馈生成 | 生成儿童友好反馈和下一轮问题 | 单轮不超过25个汉字，无诊断、无批评 |
| TTS | 播放AI反馈 | 语速可调，发音清晰，支持重播 |
| 状态机 | 控制轮次、重试、跳过和结束 | 不把控制权交给大模型 |
| 安全校验 | 检查回复内容、长度、敏感词和状态 | 校验失败时使用固定安全话术 |

8.3 NCP画像接入

NCP在本产品中作为可注入的人格与沟通画像层使用，不改变其原始方法论定义。MVP先采用“最小充分字段”，具体字段和授权方式待方法论负责人确认。

| 字段组 | 示例字段 | 产品用途 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 昵称、年龄、偏好称呼 | 生成自然称呼，不展示敏感身份信息 |
| 语言基线 | 单字/短句、平均句长、可理解指令数 | 决定目标句长度和提示强度 |
| 兴趣爱好 | 喜欢的玩具、动物、活动 | 用于场景示例和奖励，不强制套用 |
| 沟通偏好 | 等待时间、是否需要图片、是否接受仿说 | 调整交互节奏 |
| 感官特点 | 对噪音、强光、语速或动画的敏感项 | 控制音效、动效和语速 |
| 支持策略 | 提示次数、家长辅助方式、可接受的奖励 | 形成个性化提示路径 |
| 安全信息 | 已知风险、停止信号、安抚方式 | 用于退出和异常处理 |

注入原则： 只注入当前任务必需字段；不得把诊断标签直接放入Prompt；不得让模型根据画像生成医疗建议；家长可查看、修改和删除画像字段。

8.4 Prompt与输出契约

系统角色应定义为“儿童语言情景训练教练”，而非心理医生、医生或诊断者。

建议输出结构：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| intent | 儿童表达的目标意图 |
| validity | valid / partial / unclear / off_topic / refused / silence |
| understood_text | ASR整理后的儿童表达 |
| child_feedback | 面向儿童的一句反馈 |
| next_action | praise / retry / show_hint / parent_assist / next_turn / finish |
| target_sentence | 当前轮建议目标句 |
| parent_tip | 仅家长可见的一条短提示 |
| risk_flag | 是否触发安全中止或人工关注 |

8.5 核心提示词规则

• 一次只完成一个判断和一个下一步动作。

• 只围绕当前场景，不扩展新话题。

• 不评价儿童人格、智力、疾病严重程度或家庭教养。

• 不显示“错误”“失败”“不配合”等标签。

• 将语义等价表达视为有效，例如“我想一起玩”和“我可以加入你们吗”。

• 对沉默或拒答先允许跳过，不连续追问。

• 回答过长时截断并使用固定安全话术。

• 任何医疗、诊断、自伤、他伤相关内容立即退出AI自由生成，转为安全提示。

8.6 对话失败与重试逻辑

| 情况 | 第一次处理 | 第二次处理 | 第三次处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未听清/低置信度 | “我刚才没听清，请慢慢再说一遍。” | 重播目标并显示关键词卡 | 显示完整句，提示家长辅助 |
| 部分有效 | 肯定已有部分，补问缺少信息 | 显示完整句 | 家长辅助后完成 |
| 答非所问 | 温和拉回当前问题 | 缩小为两个选项 | 跳过并记录 |
| 拒绝或沉默 | 允许跳过，不施压 | 询问是否换一种表达 | 结束本轮，不判失败 |
| 录音异常 | 提示重新录音 | 检查权限或改用文字选择 | 由家长决定是否继续 |

8.7 模型可替换设计

首版使用DeepSeek API验证逻辑，但所有模型调用必须经过统一适配层。适配层负责请求格式、超时、重试、JSON校验、内容过滤和成本记录。后续可在不改动儿童端页面的情况下，替换为通义千问、其他云模型或本地ASD-iLLM。

9. 两个MVP社会情境

9.1 情境一：加入搭积木

训练目标： 学会在接受或拒绝同伴邀请时，说出清楚、礼貌、符合场景的完整表达。

场景设定： 一群小朋友正在搭积木，AI扮演其中一名同伴邀请儿童加入。

建议时长： 3至5分钟。

目标句：

• 接受：“好啊，我想和你们一起玩积木。”

• 拒绝：“谢谢，不用了，我想先自己玩一会儿。”

对话流程：

| 轮次 | AI提问 | 儿童目标 | 分支反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 你要不要过来和我们一起玩积木呀？ | 表达接受或拒绝 | 接受后继续询问想搭什么；拒绝后尊重选择 |
| 第2轮 | 你想搭房子、城堡，还是小车？ | 说完整喜好 | “我想搭一个城堡。”等语义等价表达均可 |
| 第3轮 | 我们已经说清楚想做什么了，你真棒。你还想再说一次吗？ | 选择重练或结束 | 不强制重复，完成后进入任务卡 |

可接受变体：

• “我想一起玩。”

• “我可以加入吗？”

• “我不想玩，谢谢。”

• “我想自己玩一会儿。”

家长任务卡：

• 场景：在家或熟悉活动中，成人邀请孩子加入一项活动。

• 步骤1：家长问“你想不想一起玩？”

• 步骤2：等待5秒，不替孩子回答。

• 步骤3：孩子说出接受或拒绝的完整句，家长按实际支持程度记录。

• 观察点：是否能在一次提示内表达清楚；是否能在真实活动中主动使用。

9.2 情境二：户外休息与需求表达

训练目标： 学会在活动过程中识别自身需求，并在合适时机用完整句表达。

场景设定： 儿童和家长在户外玩了一段时间，AI和儿童练习说出休息、喝水或上厕所等需求。

建议时长： 3至5分钟。

目标句：

• “我想喝水。”

• “我想休息一下。”

• “我想去厕所。”

对话流程：

| 轮次 | AI提问 | 儿童目标 | 分支反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 我们玩了好久了。你是想喝水，还是想休息一下？ | 选择并表达需求 | 可以补充“去厕所”选项；一次只展示必要的两个或三个选项 |
| 第2轮 | 好的，你能说完整一点吗？请告诉我想做什么。 | 使用完整句 | “我想喝水”等表达通过；“喝水”属于部分有效，进入补全 |
| 第3轮 | 你说得很清楚，我们现在就去。 | 复述或确认 | 完成后进入任务卡 |

可接受变体：

• “我渴了，想喝水。”

• “我有点累，想休息。”

• “我想上厕所。”

家长任务卡：

• 场景：真实户外活动或家庭活动中的自然需求时刻。

• 步骤1：家长先等待孩子主动表达。

• 步骤2：若孩子只说出关键词，家长提示“请说完整”。

• 步骤3：孩子完成表达后立即响应，强化“说了有用”。

• 观察点：是否出现主动性表达；是否需要关键词提示；是否能在不同场景中迁移。

9.3 内容审核要求

• 两个情境上线前需由特教老师或指导老师逐句审核。

• 场景图片不得包含可能引发儿童恐慌的医院、针头、强冲突或惩罚画面。

• TTS不得使用过度夸张、命令式或嘲笑式语气。

• 分支话术不得暗示“拒绝邀请是不礼貌”或“必须服从成人安排”。

• 任务卡必须尊重儿童意愿，拒绝和替代方案同样视为有效表达。

10. 家长任务卡与反馈机制

10.1 任务卡结构

每张任务卡控制在1个场景、1个目标句、3个步骤、1个观察点和5分钟以内。任务卡不要求家长做复杂记录，不展示临床分数。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务名称 | 例如“在游戏中练习加入邀请” |
| 目标表达 | 本次训练的目标句或可接受变体 |
| 真实场景 | 在家中、户外或熟悉活动中可自然发生 |
| 家长步骤 | 等待、提示、回应三个动作 |
| 记录选项 | 独立完成 / 提示后完成 / 代答 / 未完成 / 暂不适用 |
| 可选备注 | 孩子实际说了什么、当时发生了什么 |
| 下次建议 | 根据完成情况降低难度、保持或换情境 |

10.2 家长反馈原则

• 反馈应描述行为，不评价人格。

• 一次只给一个改进建议。

• 结果默认仅家长可见，不向儿童展示负面统计。

• “未完成”不等于失败，系统应询问是否场景不合适或时机不对。

• 家长可以跳过任务，不应当因连续未完成持续推送。

10.3 任务卡生成规则

MVP基于固定模板和训练结果生成，不让大模型自由创造任务：

1. 读取场景和目标句。

2. 读取儿童完成状态与提示次数。

3. 从预先审核的任务模板中选择难度合适的一项。

4. 将目标句、儿童偏好和一个现实场景变量填入模板。

5. 经过安全规则校验后展示给家长。

11. 数据、安全、伦理与合规

11.1 基本原则

• 监护人知情同意优先。

• 最小必要收集，不做与训练无关的画像。

• 默认不保存原始录音；若试点确需保存，应单独说明、单独同意并设置短期删除。

• 不采集人脸、视频和定位，不要求上传诊断材料。

• API密钥不得存放在小程序客户端。

• 儿童数据和家长数据分离标识，后台使用去标识化ID。

• 支持撤回同意、删除数据和退出试点。

11.2 内容安全

• AI只能在预设场景和目标内回应，超出范围使用固定话术。

• 禁止诊断、用药、治疗方案和疗效承诺。

• 禁止批评、羞辱、威胁或强迫性语言。

• 高风险关键词触发中止，并向家长显示“请联系专业人员或按既定安全流程处理”。

• 所有安全拦截记录保留场景、时间和规则编号，不保存不必要的原话。

11.3 使用安全

• 首次使用必须显示家长须知。

• 训练时家长应在场，但避免替孩子完成全部回答。

• 提供醒目的暂停和结束按钮。

• 出现明显不适、情绪升级或拒绝时立即停止。

• 连续多次识别失败时，不以失败状态结束，可由家长选择结束或稍后再试。

• 儿童端不提供广告、外部链接、支付和开放式搜索。

11.4 研究伦理

正式试点前需要确认：

• 由学校、指导教师或合作机构提供适当的伦理审核或研究审批路径。

• 家长知情同意与儿童意愿提示同时执行。

• 数据用途、保存期限、访问人员和删除方式写清楚。

• 不将参与研究作为获得帮助或服务的条件。

• 任何能力变化均表述为观察结果，不表述为治疗效果。

12. 指标体系与试点方案

12.1 北极星指标

MVP北极星指标建议定义为：目标儿童在家长陪同或轻度提示下，完成“AI情景训练 + 家庭任务卡”闭环的比例。

该指标衡量产品是否真正形成训练和迁移闭环，不等同于语言能力提升或临床疗效。

12.2 产品指标

| 指标类别 | 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激活 | 完成同意与画像后进入首轮训练 | ≥85% | 验证首次使用门槛 |
| 完成 | 单个情境完成率 | ≥80% | “完成”不要求全部独立回答 |
| 闭环 | 完成训练后进入任务卡 | ≥90% | 自动生成即可 |
| 迁移 | 家长任务卡回填率 | ≥50% | 试点阶段先建立基线 |
| 表达 | 第二轮独立回答比例 | 相对于第一轮有提升 | 只作为过程指标 |
| AI质量 | 预设测试集主要意图判断准确率 | ≥90% | 基于专家确认的测试集 |
| 稳定性 | 训练流程无崩溃完成率 | ≥99% | 不含用户主动退出 |
| 响应 | AI反馈首字返回时间 | 目标≤3秒 | 受网络和模型服务影响 |
| 安全 | 严重不当回复 | 0 | 出现即停止上线并修复 |

12.3 AI评估集

每个情境至少准备以下测试样例，由团队成员先标注、特教老师复核：

• 20条标准表达。

• 20条语义等价表达。

• 10条只说关键词的部分表达。

• 10条答非所问。

• 5条沉默、拒答或含糊表达。

• 5条包含高风险或越界内容的表达。

每次修改Prompt、模型或参数后，必须重新跑完整评估集并记录结果，避免因局部优化造成回归。

12.4 试点建议基线

由于试点条件尚未确定，以下仅作为建议，不作为已确认计划：

• 第一阶段：3至5名团队成员或成人模拟用户完成流程测试。

• 第二阶段：在专业老师观察下，邀请2至3个家庭进行形成性测试。

• 第三阶段：若伦理与合作条件具备，扩展至5至8个家庭，持续2周。

• 评估方式：家长主观可用性问卷、SUS类可用性量表、任务完成记录、训练行为日志和教师访谈。

• 若开展前后测或家长压力测量，需单独设计研究方案，不得直接使用产品数据替代伦理审查。

12.5 试点核心问题

1. 儿童能否在3至5分钟内理解并完成一次训练？

2. 家长是否知道何时等待、何时提示？

3. 语音识别失败时，系统的降级路径是否有效？

4. AI反馈是否简洁、温和且与场景一致？

5. 任务卡是否能在真实生活中自然执行？

6. 哪些提示会造成依赖，哪些提示能促进独立表达？

13. 开发排期与里程碑

13.1 阶段划分

| 阶段 | 主要交付 | 完成判断 |
| --- | --- | --- |
| M0 需求冻结 | 本PRD、两个场景脚本、NCP字段草案 | 团队与指导老师确认 |
| M1 逻辑跑通 | 后端状态机、DeepSeek接口、Prompt和测试集 | 两个场景可通过接口完成对话 |
| M2 小程序MVP | 儿童端、家长端、任务卡、数据记录 | 两个场景端到端跑通 |
| M3 专家评审 | 特教老师审核话术、提示和风险规则 | 审核问题清零或明确延期 |
| M4 形成性测试 | 模拟用户与2至3个目标家庭试用 | 发现的问题完成分级 |
| M5 试点准备 | 修订版、评估工具、同意书、数据方案 | 导师或合作机构确认 |

13.2 开发优先级

第一优先： 状态机、Prompt输出契约、两个场景脚本、任务卡模板。

第二优先： ASR与TTS接入、语音失败降级、儿童端交互。

第三优先： 家长回填、简单统计、NCP画像持久化。

第四优先： 动效、奖励、音色选择和视觉优化。

13.3 分工建议

| 小组 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 技术组 | 小程序、服务端、ASR/TTS、DeepSeek适配、状态机、数据接口 |
| 内容组 | 文献与家长访谈、场景脚本科普化、词卡、任务卡、测试样例 |
| 设计组 | 儿童端低刺激界面、家长端信息架构、手绘原型、可用性测试 |
| 研究组 | 知情同意、评估工具、试点记录、专家访谈和数据整理 |
| 指导老师 | 场景与话术审核、伦理与试点建议、专业风险把关 |

14. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| ASR识别儿童语音不稳定 | 反复失败、儿童受挫 | 低置信度不判错；重说、词卡、家长辅助三级降级 |
| 模型生成越界内容 | 安全和信任风险 | 状态机控制、JSON契约、内容过滤、固定安全话术 |
| 目标儿童能力差异过大 | 同一脚本无法适配 | 首版限定画像；NCP调整句长、语速和提示次数 |
| 儿童注意力或配合不足 | 无法完成训练 | 单次3至5分钟；允许暂停、跳过和退出 |
| 家长过度代答 | 无法观察独立表达 | 陪练提示强调等待；记录代答状态但不责备 |
| 任务卡脱离真实生活 | 迁移效果有限 | 使用家长熟悉场景；一项任务、三个步骤、可跳过 |
| API延迟或成本超预算 | 体验差或不可持续 | 超时降级、缓存固定反馈、模型适配层和成本监控 |
| 隐私与伦理审批不足 | 无法合法试点 | 最小化数据；提前准备同意书和删除机制 |
| ASD-iLLM许可或可用性不明 | 影响后续路线 | MVP不依赖该模型；以可替换适配层保留接入空间 |
| 过早宣传疗效 | 违反伦理或引发误导 | 所有对外材料统一使用“训练辅助”“过程指标”表述 |

15. 验收标准

15.1 功能验收

• 用户可从首次进入完成同意、画像、两个场景中的任一训练和任务卡生成。

• 两个场景均支持标准回答、等价回答、部分回答、无关回答和拒答路径。

• 儿童可在无词卡、词卡辅助、完整句辅助三种状态下完成回答。

• 家长可查看当前提示，完成暂停、跳过、结束和任务回填。

• AI反馈均通过结构校验；无效输出不能直接展示给儿童。

• 训练记录不包含默认保存的原始录音。

• 所有页面具备退出按钮，异常退出不会生成“失败”结论。

15.2 AI质量验收

• 专家确认测试集中，主要意图判断准确率不低于90%。

• 低置信度或无效回答不得被判定为儿童故意错误。

• 语义等价回答可被接受。

• Prompt注入、内容安全、长度限制和异常降级测试全部通过。

• 高风险内容不进入自由生成，使用固定安全流程。

15.3 体验验收

• 儿童端每屏只包含一个主要动作。

• 按钮适合儿童点击，文字与语音信息一致。

• 默认不播放刺激性强、节奏过快的音效和动画。

• 家长完成一次任务回填不超过1分钟。

• 至少一轮由特教老师或指导老师完成内容审核。

• 可用性测试中，主要流程完成率目标不低于80%。

15.4 试点验收

• 试点前完成知情同意、数据流程和退出机制。

• 所有异常记录均可追溯至情境版本和Prompt版本。

• 对AI不当回复建立停止、修复和回归测试流程。

• 试点结论仅回答“流程是否可用、哪些环节需改进”，不回答“是否治愈孤独症”。

16. 附录

16.1 术语表

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| ASD | 孤独症谱系障碍，本文不作诊断使用 |
| NCP | 项目拟接入的人格画像方法，具体定义待方法论负责人确认 |
| ASR | 自动语音识别 |
| TTS | 文本转语音 |
| MVP | 最小可行产品，本版本包含两个社会情境 |
| 情境 | 一段具有目标、角色和轮次的社会互动脚本 |
| 独立回答 | 儿童在没有词卡、完整句或家长代答时完成表达 |
| 提示后回答 | 儿童在词卡、重说或家长引导后完成表达 |
| 任务卡 | 将线上训练迁移到家庭真实场景的一次小任务 |

16.2 NCP字段接入模板

| 字段 | 是否必填 | 示例 | 使用限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称呼 | 是 | 小明 | 仅用于对话称呼 |
| 年龄 | 是 | 6岁 | 仅用于难度设置 |
| 语言水平 | 是 | 单字/短句 | 不向模型展示诊断等级 |
| 兴趣 | 否 | 火车、积木 | 用于举例和任务卡 |
| 提示偏好 | 是 | 图片优先/语言优先 | 控制提示顺序 |
| 等待时间 | 是 | 5秒 | 控制AI暂停和提示时机 |
| 感官敏感项 | 否 | 不喜欢突然音效 | 控制动效和音量 |
| 停止信号 | 是 | 说“不要了”或推开手机 | 立即中止 |
| 风险提示 | 否 | 不适用或无 | 只用于安全流程 |

16.3 首版Prompt骨架

系统身份： 你是面向4至8岁ASD儿童的语言情景训练教练。你只围绕当前情境工作，不诊断、不治疗、不评价儿童。

任务： 根据当前情境、轮次、目标意图、儿童画像和ASR结果，判断儿童表达状态，并选择一个下一步动作。

输出： 严格输出约定的JSON字段，不输出额外解释。

儿童反馈要求： 一句话、不超过25个汉字、温和、具体、可执行；先肯定已有表达，再说明下一步。

安全要求： 涉及诊断、用药、自伤、他伤、虐待或危机时，不自行处理，返回固定安全状态并提示家长。

16.4 材料依据

• 《AI赋能ASD儿童语言能力.docx》中的产品融合思路、开发步骤和团队分工。

• 《AI作品简介..docx》中的产品定位和“语言沟通赋能”方向。

• 《开发步骤.docx》中的DeepSeek/通义千问、NCP画像、两个情境和任务卡流程。

• 《9.6心得.txt》中的家长支持、现实迁移和ASD儿童沟通观察。

• 陈丽才：幼小衔接阶段孤独症儿童家校协同干预的实践路径研究，2026。

• Mo S, Li S, Jin Z. Parental Stress and Coping Strategies in Parents of Children with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2025. DOI: 10.1007/s40489-025-00509-x。

16.5 最终结论

首版产品应把资源集中在“两个场景完整闭环、AI受控反馈、三级降级机制、家长任务迁移”四件事上，不因追求功能数量而削弱可试点性。ASD-iLLM、长期个性化、学校协同和复杂评估均可作为后续版本，但不应阻塞当前MVP。所有对外展示必须明确：产品提供语言训练辅助，不提供诊断、治疗或疗效承诺。